AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

1./ Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma:

Érsekcsanád Község Önkormányzata

6347 Érsekcsanád

Dózsa Gy. u.77.

Kapcsolattartó: Juhász Péter, 79/466-122

2./ Tárgyalásos eljárás jogcíme, korábban megjelentetett hirdetmény, a szerződéshez rendelt elnevezés:

Korábban megjelent egyszerű eljárás:

Hirdetmény száma a KÉ-ben:  16007/2009

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2009/08/07

Az eljárás a Kbt. 92.§.(a) pontja alapján eredménytelen.

Érsekcsanád község közintézményeiben alternatív energiaforrások használatával energiahatékonyság növelése

3./ Dokumentáció beszerzésének feltételei: A dokumentáció az ajánlattételi felhívás mellékletét képezi, illetve elektronikus úton kerül továbbításra

4./ Közbeszerzés tárgya, mennyisége:

Energiahatékonyság növelése gázmotor-generátor-hőszivattyú telepítésével. Tervezés és kivitelezés. 1 komplett tervdokumentáció és 4 alternatív energiát használó fűtési rendszer kiépítése.

5./ Szerződés meghatározása:

A projekt elindulása a konkrét földhő nyerőhely kijelölésével, és a kinyerési mód megtervezésével kezdődik, amit a szakhatóság engedélyez. A kút fúrása és a kútfej kialakítása után történik meg a vízhozam és a víz összetétel felmérése.

Ezek ismeretében kerül kiválasztásra a szükséges és elégséges vízkezelő, valamint az energia átalakító gázmotor-generátor-hőszivattyú (Hibrid törpe erőmű) a közintézményben már meglévő fűtőberendezésekkel (gáz, vagy egyéb kazánok) párhuzamos (bypass) módon történő telepítése, installálása. A meglévő hőleadó, hőcserélő rendszer megtartásával (radiátorok, egyéb hőleadók), szükség szerinti beszabályozásával, egyes elemek cseréjével történik a fűtőrendszer beüzemelése.

A Hibrid törpe erőművek az átlagos, előző öt év energiafelhasználási adataira méretezett teljesítményűek. A régi kazánok készenléti módban történő megtartására az esetenként bekövetkező extrém téli energiaigény miatt van szükség. Így biztosítható egy alacsonyabb beruházási költséggel extrém igénybevétel esetén is az adott intézmények energiaellátása.

Próbaüzem során történik meg a meglevő és az új energiaszolgáltató berendezések összehangolása, amelyek ezt követően automatikus vezérlésűek, emberi beavatkozást nem igényelnek.

6./ A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

Kezdési időpont: 2010.01.04.

Befejezési időpont: 2010.10.31.

7./ Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Meghiúsulási kötbér: szerződés szerinti nettó összeg 10%-a

Késedelmi kötbér: napi nettó 80.000,- Ft, max. a vállalási összeg nettó 20%-a

Jótállás: 8 év

Jóteljesítési biztosíték: a bruttó vállalási összeg 5%-a, mely teljesíthető a Kbt 53. § (6) a) bekezdésben foglaltak szerint.

8./ Teljesítés helye:

6347 Érsekcsanád, Dózsa Gy. u. 77.,Dózsa Gy. u. 87., Deák F. u.3., Deák F. u. 19.

9./ Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, hivatkozás a jogszabályi rendelkezésekre:

Megrendelő előleget nem biztosít. Vállalkozó a megrendelőnek küldi meg számláit a Megrendelő nevére és címére kiállítva. Ajánlattevő 2 db. számla benyújtására jogosult Ajánlatkérő a műszaki ellenőr által jóváhagyott számlák átvételét követően a Kbt. 305.§ (3) előírásainak megfelelően a teljesítéstől számított legkésőbb 60 napon belül utalja át a számlaösszeget vállalkozónak.

10./ Többváltozatú ajánlat beadásának lehetősége:

Alternatív (többváltozatú) ajánlat beadása engedélyezett.

11./ Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezők:

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet akivel szemben a Kbt. 60. § (1), illetve  a 61.§ (1) d) pontjában, 61.§ (2) pontjában meghatározott kizáró ok állnak fenn.
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61.§ (1)  a)-c) pontjaiban, a Kbt. 62. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok állnak fenn.

Pénzügyi alkalmasság:

Ajánlattevő rendelkezzen a feladat ellátásához szükséges anyagi fedezet 70%-val.

Műszaki, szakmai alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy 10% feletti alvállalkozó, aki nem rendelkezik legalább egy, a közbeszerzés tárgyára vonatkozóan műszaki vezetővel, aki a beszerzés tárgyát képező munkák legalább egy területén legalább 5, a többi területén legalább 1 éves leinformálható szakmai tapasztalattal rendelkezik.

12./ A kizáró okok, valamint a pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmasság igazolásának módja:

Kizáró okok igazolásának módja:

A Kbt. 249.§ (3) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell.

Pénzügyi alkalmasság igazolásának módja:

Az ajánlattevő csatoljon banki igazolást bankszámlapénzről vagy banki hitelígérvényt

Műszaki, szakmai alkalmasság igazolásának módja:

Azon szakemberek megnevezése, képzettségük és végzettségük igazolásával akiket a teljesítésbe be kíván vonni, különös tekintettel a felelős műszaki vezetőre, a Kbt.. 67.§ (2) e) pontjaiban foglaltaknak megfelelően (szakmai önéletrajz).

13./ Bírálati szempontok:

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint, az alábbiakban megadott részszempontok szerint:

Részszempont:								Súlyszám

1. Ajánlati ár (FT)									60

2. Többlet garancia vállalása (év)							10

3. Megtakarított fűtési energia (minimum érték 338 MWh/év)		15

4. CO2 kibocsátás  (maximum érték 74,239 t/év)				15

14./ Az ajánlattételi határidő:

2009/11/26, 10 óra

15./ Az ajánlattétel nyelve:

magyar

16./ Az ajánlatok benyújtásának helye:

Érsekcsanád Község Önkormányzata, Titkárság

6347 Érsekcsanád, Dózsa Gy. u.77.

17./ Az ajánlatok bontásának helye, ideje:

Érsekcsanád Község Önkormányzata, Tanácsterem

6347 Érsekcsanád, Dózsa Gy. u.77.

2009/11/26, 10 óra

18./ Az ajánlatok bontásán jelen levő személyek:

A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározottak

19./ A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása:

Az ajánlatkérő teljes hiánypótlási lehetőséget biztosít.

20./ A tárgyalás lefolytatásának menete, szabályai:

Az ajánlatkérő - az ajánlatok bontását követően egyidejűleg - egy, szükség szerint több tárgyalási fordulóban kíván tárgyalni az ajánlattevőkkel, amely során tisztázni és pontosítani kívánja a benyújtott ajánlatok tartalmával kapcsolatban felmerült kérdéseit, észrevételeit. Amennyiben az eljárás több fordulóban kerül lebonyolításra, az adott tárgyalási forduló végén a következő tárgyalás időpontja az ajánlattevőkkel közlésre kerül, illetve erről a jelen nem lévő ajánlattevők írásban kapnak értesítést.

A tárgyaláson az ajánlatkérő ismerteti a benyújtott írásbeli ajánlatra és szerződéstervezetre vonatkozó észrevételeit. A tárgyalás során az ajánlattevő ajánlatát módosíthatja. A tárgyaláson elhangzottak jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre, amelyet a tárgyalás lezárását követően a felek részéről kijelölt egy-egy képviselő ír alá. 
A tárgyalás(ok) lezárásával beáll az ajánlati kötöttség.

21./ Az első tárgyalás időpontja:

2009/11/30 10 óra

22./ Eredményhirdetés és  szerződéskötés tervezett időpontja:

Eredményhirdetés időpontja: 2009/12/21, 10 óra

Szerződéskötés időpontja: 2009/12/30

23./ További információk a következő címen szerezhetők be:

6500 Baja, Attila u. 11., 79/521-020, 70/429-31-51

Beke Emese, közbeszerzési referens

24./ Egyéb információk

- 1. Az ajánlatba becsatolandó az ajánlattevő és a közbeszerzés tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 60 napnál nem régebbi cégkivonatának egyszerű másolata, illetve aláírási címpéldányának egyszerű másolata.

- Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti kizárólag a szerződéskötésnek az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból történő meghiúsulása esetére. Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 1.000.000,- Ft. Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték az előírt összegnek az ajánlatkérő OTP bank 11732033-15336646-20020000 számlaszámára történő befizetésével, bankgaranciával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. biztosítható. A bankgarancia kedvezményezettjeként az ajánlatkérőt kell megnevezni, tárgyként fel kell tüntetni „Érsekcsanád község közintézményeiben alternatív energiaforrások használatával energiahatékonyság növelése”. A biztosítéknak az ajánlattételi határidőt követő első naptól számított 35. napig érvényben kell maradnia. A biztosíték átutalásáról Érsekcsanád Község Önkormányzata igazolást ad ki. A befizetett ajánlati biztosíték az eredményhirdetést követő 10 napon belül visszautalásra kerül. A nyertes ajánlattevő ajánlati biztosítéka szerződéskötést követően kerül visszafizetésre.

- Az ajánlatokat írásban cégszerűen aláírva, folyamatos lapszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva, személyesen vagy postai úton  1 eredeti és 2 másolati példányban, kötött vagy fűzött formában, zárt borítékban kell benyújtani (megjelölve az eredeti és a másolati példányt) a 14./ pontban meghatározott határidőig, a 16./ pontban meghatározott címre. A borítékra rá kell írni: „Érsekcsanád község közintézményeiben alternatív energiaforrások használatával energiahatékonyság növelése”. Határidő előtt felbontani tilos.”

25./ E hirdetmény feladásának dátuma:

2009.11.11.