Vállalkozási szerződés

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről:

Érsekcsanád Község Önkormányzata (6347 Érsekcsanád, Dózsa Gy. u. 77.), képviseli Felső Róbert  polgármester mint Megrendelő,

másrészről:

Vidákovics Tamás  egyéni vállalkozó (6347  Érsekcsanád, Béke tér 22/a)  mint Vállalkozó között az alábbiak szerint:

- Felek  2010. március 3-án vállalkozási szerződést kötöttek a faluközpont fejlesztési projekt  kivitelezési  munkáira.

- A Vállalkozó az építési naplóba 2010. április 9-én tett bejegyzése szerint  a szerződés szerinti 2. sz. helyszínen a kivitelezési munkák végzését akadályozza az, hogy a Polgármesteri Hivatal külső hőszigetelése párhuzamosan folyik a Vállalkozó által elvégzendő kivitelezési munkával.

- A 2.) pontban foglaltak alapján  a Felek a 2010. március 3-án kötött vállalkozási szerződés 3.) pontját az alábbiak szerint módosítják:

„3.Teljesítési határidők:

        - Kivitelezés kezdésének időpontja: A szerződéskötés aláírását követően, a vállalkozó által

    - meghatározott időpontban.

  - Kivitelezés befejezésének időpontja: 2010. április 26.”

- A szerződést egyebekben a Felek változatlanul fenntartják.

- A 2010. március 3-án kötött vállalkozási szerződés csak a jelen 1. sz. módosítással együtt érvényes.

Érsekcsanád, 2010. április 14.

| …………………………………. |  | …………………………………. |
| --- | --- | --- |
| Megrendelő |  | Vállalkozó |